| **任务类别** | **任务名称** | **进度** | **详细描述** | **当前状态** | **目标及下一步** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成 | **登录与注册功能** | ✅ 完成 | 实现了用户注册和登录功能，用户可以选择角色（学生、代理、审查员等）。 | 完成 | - |
| 已完成 | **角色分配与界面跳转** | ✅ 完成 | 登录后根据角色（学生、代理、审查员等）跳转到对应界面。 | 完成 | - |
| 已完成 | **数据库设计** | ✅ 完成 | 完成了用户、学生、申请表和专业名额等表的设计。 | 完成 | - |
| 已完成 | **审查员界面** | ✅ 完成 | 审查员可以查看“待审核”的申请并进行审核操作。 | 完成 | - |
| 待完成 | **批复专员界面** | ⏳ 待完成 | 批复专员查看审核通过的申请，根据名额判断是否占位。 | 待完成 | 需要完成 SchoolFrame.java 界面并处理名额占位逻辑。 |
| 待完成 | **评分系统** | ⏳ 待完成 | 审查员给学生的申请打分，帮助决定是否批准申请。 | 待完成 | 添加评分字段，允许审查员为每个申请打分。 |
| 待完成 | **智能推荐系统** | ⏳ 待完成 | 基于学生背景和申请历史推荐学校和专业。 | 待完成 | 设计推荐算法，基于学生信息和历史数据提供专业/学校推荐。 |
| 可选完成 | **邮件通知系统** | ⏳ 可选 | 申请状态变化时，通过邮件通知学生、审查员等相关人员。 | 可选 | 使用 JavaMail 发送邮件通知。 |
| 可选完成 | **后台管理系统（系统管理员）** | ⏳ 可选 | 系统管理员管理学校、用户角色等信息，处理权限和数据管理。 | 可选 | 创建后台管理界面，进行数据编辑、删除等操作。 |